## Slide 1: Wunder To-Do
Post-Mortem eines Alexa Skills zur Integration mit Microsoft To-Do
Jens Bühl

## Slide 2: Gliederung
Motivation
Technologie und Konzept
Umsetzung
Herausforderungen
Status und Ausblick

## Slide 3: Motivation (1)
Cloud-Basierte Aufgabenverwaltung
  Überall vorhanden
  Immer aktuell
  Einfaches Teilen mit Familienmitgliedern
Bis 2015: Verwendung von Wunderlist, 6Wunderkinder, Startup aus Berlin
2015: Microsoft kauft 6Wunderkinder inklusive Wunderlist
  Weiterentwicklung von Wunderlist wird gestoppt
  Features wandern bis heute langsam in Microsoft To-Do
Quelle: wunderlist.com, todo.microsoft.com

## Slide 4: Motivation (2)
Alexa findet als Geschenk den Weg in unser Haus
  Technisches Interesse: Wie funktionieren diese Skills?
  Use Case: Einkaufsliste ohne Stift und Papier?
Füllen der List per Sprachbefehl?
  Mäßig brauchbarer Skill für Wunderlist
  Kein Skill für Microsoft To-Do
Neuer Alexa Skill soll entstehen
  Erlernen neuer Technologie
  Lösung für o.g. Use Case
  Umständliche Befehle vermeiden
Quelle: amazon.com

## Slide 5: Technologie und Konzept (1)
„Normale“ Alexa Skills
  „Intents“
    Z.B.: „FügeElementAufEinkaufsliste“
  Je Intent mehrere „Utterances“
    Z.B.: „Schreibe {Platzhalter} auf die Einkaufsliste?“
  Je Skill ein „Invocation“ name
    Z.B. „Wunder To-Do“
  Problem
    Aufruf wäre umständlich: „Alexa, starte Wunder To-Do und schreibe Äpfel auf die Einkaufsliste“
    Intentlogik und Erkennung müsste selbst entwickelt werden
Lösung: List-Skill
    Keine eigenen Intents zur Listverwaltung
    Benutzen der internen Alexa-Listverwaltung und Verarbeitung der List-Events

## Slide 6: Technologie und Konzept (1)
link accounts
activates
Alexa User
runs on
monitors
ASK SDK, json
(Item added)
MS Graph API, json
(Add item)
interacts with
Quelle: wunderlist.com, todo.microsoft.com, amazon.com

## Slide 7: Technologie und Konzept (2)
Voraussetzungen
  Amazon Developer Account (Zugriff auf Alexa SDK)
  Amazon Web Services Account (Lambda und Cloudwatch)
  Microsoft Account (Zugriff auf Microsoft To-Do, Account Linking)
  Microsoft App Registration (Zugriff auf MS Graph API)
Erstellung und Verwaltung
  Alexa Developer Console (link)
    Web basiert, Keine List-Skills
  Alexa Skills Kit CLI (link)
    Lokal, terminal basiert, List-Skills unterstützt
  Target SDK (link)
    In diesem Fall ASK SDK for Node.js

## Slide 8: Umsetzung
Microsoft Visual Studio Code
Visual Studio Team Services
  Git Repository zur Versionsverwaltung
  Task-Verwaltung
  Kollaborationsplatform
  (Geplant) Continuous integration / Test automation
Amazon Web Services
  Lambda mit node.js runtime
  Monitoring mit CloudWatch
Alexa Developer Console
  Manuelles Testen

## Slide 9: Herausforderungen
Zertifizierungsprozess
  Langwierig
  Je Region andere „Aktivierungswort“-Limitierungen
  Test-Accounts für alle Regionen
  Willkürlich erscheinende Antworten – manchmal hilft erneutes einreichen
Account Linking
  3rd-Party Anbieter benötigt eigene Landing Page (link)
  Landing page muss selbst gehostet werden
  Privacy Policy musste erzeugt und verlinkt werden
  Alexa Account linking erlaubt keine Umleitung (Keine Geschäftskonten möglich)

## Slide 10: Status 2018-06 und Ausblick (1)
Seit 6 Monaten live
Ca. 500 Aufrufe pro Tag

## Slide 11: Status 2018-06 und Ausblick (2)
In allen Regionen (außer Japan) verfügbar
Positives Feedback
  Besser bewertet, als der anfangs erwähnte Wunderlist Skill
Negative Reviews aufgrund von bekannten Limitierungen

## Slide 12: Status 2018-06 und Ausblick (3)
2-Way Sync
  Vollständige Synchronisierung zwischen Alexa und MS To-Do Listen
  Aktuell Blockiert von Microsoft
    WebHooks für Tasks aktuell nicht unterstütz in Graph API
    Delta Queries für Tasks aktuell nicht unterstützt in Graph API
Support für Geschäfts- und Schulaccounts
  Sobald der Alexa Linking-Prozess dies erlaubt
  …oder ein Workaround gefunden wurde

## Slide 13: Status 2021-03 und Ausblick (1)
Ca. 20k Aufrufe pro Tag
  Faktor 40 seit 2018
15-20k unique users

## Slide 14: Status 2021-03 und Ausblick (2)
Weltweit im Einsatz
Größtenteils positives Feedback
  Hauptkritik: Fehlende 2-Way-Synchronization
  Kürzlich: Fehlender Support für Umlaute wegen API-Änderungen
Herausforderung: Anpassungen an neue MS Graph API
  Bestehende API wird spätestens 2022 abgeschaltet

## Slide 15: Danke!
Start des Skills: Ca. Januar 2018
Deaktivierung des Skills: April 2021
Skill (war) zu finden unter
  https://www.amazon.de/B-Dev-Wunder-To-Do/dp/B07BHLPLGD